Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2012 г.                       № 3б              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

на 2011-2014 годы Персиановского

сельского поселения Октябрьского района» за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Персиановского сельского поселения Октябрьского района» за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.Г.Попову

Глава Персиановского

сельского поселения                                                       В.И.Карачанов

Приложение

К Постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 16.01.2012г.   №  3б

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Персиановского сельского поселения Октябрьского района»

По состоянию на 01.01.2012г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 20568,7 | 3501,7 | 3501,7 | 17067,0 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20568,7 | 3501,7 | 3501,7 | 17067,0 (мероприятия 2012-20134г.) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Финансирование объектов по строительству, реконструкции водоснабжения» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 20568,7 | 3501,7 | 3501,7 | 17067,0 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20568,7 | 3501,7 | 3501,7 | 17067,0 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Персиановского сельского поселения Октябрьского района»

за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Персиановского сельского поселения Октябрьского района» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2011 году снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций, повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт, обеспечить благоприятный инвестиционный климат в поселении.

Реализация данной Программы направлена на снижение уровня износа	 инженерной инфраструктуры, повышение качества предоставления коммунальных услуг. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Итогом реализации Программы станут созданные условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации  и строительства объектов инженерной  инфраструктуры; осуществлённые мероприятия по модернизации объектов  инженерной инфраструктуры приведут к улучшению состояния инженерной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Общий  объем  программы в 2011г. составил 33,0 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  3402,1 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2014 годы Персиановского сельского поселения Октябрьского района» в 2011г. бюджетные средства направлялись на:

| НАИМЕНОВАНИЕ |  | ФИНАНСИРОВАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водовода: замена гребенки в здании ВНС п.Казачьи Лагери |  | 50 928,00 |  |
| обслуживание светофорного объекта |  | 48 550,91 |  |
| Капремонт теплотрассы от ДОС2 до ДОС11(2010год) |  | 56 850,00 |  |
| Текущий ремонт водовода от НЗСП п. Персиановский - участок от ул. Южная до здания ВНС ул. Кривошлыкова п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  | 1 899 600,00 |  |
| Строительный контроль, гидравлический расчет на технич.перевооружение системы газоснабжения |  | 28 076,55 |  |
| Выполнение работ по исполнению вырубок из асфальтобетонного покрытия на объете "Ремонт автодороги ул.Мичурина" |  | 8 800,00 |  |
| Техническая инвентаризация объектов, негосударственная экспертиза проектов |  | 80 921,55 |  |
| Изготовление ПСД на ДОС 1 |  | 83 730,75 |  |
| Приобретение провода к насосу |  | 99 154,42 |  |
| Приобретение трубы, уголка, листа метала |  | 29 650,31 |  |
| Приобритение привода к элентронасосу |  | 71 796,00 |  |
| Преобритение элентронасоса |  | 86 007,00 |  |
| Приобретение АДС |  | 426 400,00 |  |
| Выполнение ремонтных работ системы теплоснабжения здания Администрации Персиановского сельского поселения |  | 25 431,36 |  |
| Оценка объектов коммунального хозяйства |  | 16 000,00 |  |
| Строительный контроль по замене гребенки водопровода в здании ВНС п.Казачьи Лагери |  | 712,98 |  |
| Выполнение работ по определению рыночной стоимости год.аренды за пользование муниц.имуществом |  | 60 000,00 |  |
| Выполнение работ по инвентаризации объектов |  | 33 882,64 |  |
| Определение рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом |  | 59 880,00 |  |
| Выполнение работ по определению технического состояния объекта |  | 7 000,00 |  |
| оценка Узе ООО Тектоника |  | 29 800,00 |  |
| строительный контроль, сметная документация |  | 48 330,86 |  |
| профилактические испытания электрооборудования |  | 97 862,00 |  |
| Приобретение хоз.товаров |  | 52 762,38 |  |
| Итого: | 3 402 127,71 |  |  |

Плановые показатели составили за 2011 год : всего – 3402,1 тыс.руб., из них 3402,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 3402,1 тыс.руб., из них 3402,1 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

«Молодежь Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Динамика целевых значений индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | % | 65,3 | 24 |  |  |  |
| 2 | Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения | % | 41,4 | 43,4 |  |  |  |
| 3 | Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения | % | 38,8 | 40,1 |  |  |  |
| 4 | Снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 52,8 | 51,7 |  |  |  |
| 5 | Снижение доли уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 40,1 | 38,7 |  |  |  |
| 6 | Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей | % | 22 | 21,5 |  |  |  |

Начальник службы экономики и финансов                                                    О.Г.Попова