Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2012 г.                       № 1 а              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы  "Развитие сети

внутрипоселковых дорог Персиановского сельского

поселения  на 2011-2014 годы"за 2011 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  "Развитие сети внутрипоселковых дорог Персиановского сельского поселения  на 2011-2014 годы" за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.Г.Попову

Глава Персиановского

сельского поселения                                                       В.И.Карачанов

Приложение

К Постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 16.01.2012г.   №  1а

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

: "Развитие сети внутрипоселковых дорог Персиановского сельского поселения  на 2011-2014 годы"

По состоянию на 01.01.2012г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 6522,7 | 1063,3 | 1063,3 | 5459,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 6522,7 | 1063,3 | 1063,3 | 5459,4 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Содержание автомобильных дорог» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 3861,5 | 544,3 | 544,3 | 3317,2 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3317,2 | 0 | 0 | 3317,2 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | местный бюджет | 544,3 | 544,3 | 544,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 2 «Ремонт автомобильных дорог» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 2661,2 | 519 | 519 | 2142,2 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2661,2 | 519 | 519 | 2142,2 (мероприятия 2012-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Развитие сети внутрипоселковых дорог Персиановского сельского поселения  на 2011-2014»  за 2011 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие сети внутрипоселковых дорог Персиановского сельского поселения  на 2011-2014 годы"

утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых  дорогах поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в том числе и в сельской местности, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения. Реализация данной Программы направлена на модернизацию и развитие сети автомобильных дорог муниципального , что ведет к:

повышению уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизации экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижению транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшению транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

созданию новых рабочих мест;

снижению негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Итогом реализации Программы станут:

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: -протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 30 км; -протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 0 км;

Общий  объем  программы в 2011г. составил 1063,3 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  1063,3 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети внутрипоселковых дорог Персиановского сельского поселения  на 2011-2014 годы" в 2011г. бюджетные средства направлялись на:

| Содержание автомобильных дорог | 544,3 |
| --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог | 519 |

Плановые показатели составили за 2011 год : всего – 1063,3  тыс.руб., из них 1063,3  тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1063,3  тыс.руб., из них 1063,3  тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

«Развитие сети внутрипоселковых дорог Персиановского сельского поселения  на 2011-2014»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013-14 |
| 1. | Доля протяженности автомо- бильных дорог регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя- женности автомобильных дорог регионального и межмуници- пального значения | процентов | 34,4 <*> | 34,4 <*> | 34,4 <*> |

Начальник службы экономики и финансов                                                    О.Г.Попова