РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «    »           2015г.                      	 №                               п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения  «Развитие транспортной

системы»  на 2014 год  по итогам 2014 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год  по итогам 2014 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А.В.

Глава Персиановского

сельского поселения				             		 Р.В. Еремин

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от . .2015 №

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на 2014 год  по итогам 2014 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2013 № 205 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 2034,23 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 2034,23 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 1329.37 тыс. рублей или 65,4% от утвержденных бюджетных ассигнований. Фактическое выполнение работ составило 2034.23 тыс. рублей или 100% , кредиторская задолженность – 704.86 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Персиановского сельского поселения» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения» (далее –  Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от № 170 от 04.09.2013 года утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 2034,23 тыс. рублей. Профинансировано из бюджета поселения -  1329.37 тыс. рублей или 65,4%, фактически выполнение работ составило – 2034,23 тыс. рублей или 100%, кредиторская задолженность – 704.86 тыс. рублей.

Основные мероприятий Подпрограммы 1 исполнены.

Перечень невыполненных основных мероприятий Подпрограммы 1:

1.1. «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено 100% содержание 35.6 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, при плане 79,883 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 79,883 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.3 «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров и  искусственных сооружений на них» - произведен ремонт дорог, при плане 685,568 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 685,568 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них» - при плане 1268,8 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 563,94 тыс. рублей или 44,4% от планового показателя. Не освоение средств составило 704,86 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность 704,86 -  финансирование работ осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, заявка и документы на финансирование были предоставлены в Минтранс в срок, но денежные средства не поступили в связи с недосбором средств дорожного фонда.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по итогам 2014 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год по итогам 2014 года представлен в приложении к пояснительной информации.

- Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2014 год по итогам  2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной системы | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Х | Х | Х | 2034,23 | 1329,37 | 704,86 |
| 1.1 | Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Обеспечено 100% содер-жание 35,6 км сети автомо-бильных до-рог общего пользования местного значения, что позволи-ло обеспе-чить безо-пасность до-рожного движения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 79,883 | 79,883 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Произведен ремонт дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 685,568 | 685,568 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Произведен ремонт дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1268,8 | 563,94 | 704,86 |
| 1 | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Персиановского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |