РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «    »          2015г.                      	 №                              п. Персиановский

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского

сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения »

на 2014 год  по итогам 2014 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2014 год  по итогам 2014 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Бутенко А.В.

Глава Персиановского

сельского поселения	                                                                     Р.В. Еремин

Приложение к постановлению Администрации Персиановского сельского поселения от . .2015 №

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» на 2014 год» по итогам 2014 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2014 году в бюджете поселения предусмотрено – 14533,081 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 14533,081 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2 – «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от № 246 от 19.08.2013 года утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  (далее – план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 1) на 2014 год в бюджете поселения предусмотрено – 9823,272 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 9823,272 тыс. рублей  или  100%.

Из 4 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 4 мероприятия:

Основное мероприятие:

2.1.1 повышение качества и надежности коммунальных услуг. При плане 2653,145 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 2653,145 тыс. рублей или 100% от планового показателя. Это способствует повышению качества обслуживания населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов

2.1.2. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций. При плане 3128,334 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 3128,334 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

2.1.3 Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования:

При плане 702,11 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 702,11 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

В рамках этого мероприятия были приобретены и внедрены частотно-регулируемые приводы и насосное оборудование.

2.1.4 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Произведено субсидирование на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (холодная вода), а так же субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (горячая вода);

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) на 2014 год в бюджете поселения предусмотрено – 833,309 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 833,309  тыс. рублей или 100%.

Все основные мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.

2.1 В рамках плана реализации Подпрограммы 2 выполнялись 3 основных мероприятия, в результате которых переселено граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. При плане 3206,565 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 3206,565тыс. рублей или 100% от планового показателя.

2.2 Мероприятия, проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. При плане 538,544 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 538,544 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

2.3 Расходы бюджета поселения на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. При плане 964,7 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 964,7 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения на 2014 год»  установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2014 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 год»  по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | X | X | X | 9823,272 | 9823,272 | - |
|  | повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 1 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | 2653,145 | 2653,145 | - |
|  | Мероприятие 2.1.2. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций |  | Х | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | 3128,334 | 3128,334 | - |
|  | Мероприятие Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования |  | Х | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | 702,11 | 702,11 | - |
|  | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Х | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | 3339,683 | 3339,683 | - |
|  | Подпрограмма 2. Развитие жилищного хозяйства Персиановского сельского поселения | Специалист по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, природных ресурсов | Х | Х | Х | 4709,809 | 4709,809 | - |
|  | Основное мероприятие Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий | 01 января 2014 г. | 31 декабря 2014 г. | 3206.565 | 3206.565 | - |
|  | Мероприятия, проводимые по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  | проведен капитальный ремонт на запланированном 1 МКД | 01 января 2014 г | 31 декабря 2014 г. | 538,544 | 538,544 | - |
|  | Расходы бюджета поселения на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | Х | 01 января 2014 г | 31 декабря 2014 г. | 964.7 | 964.7 | - |