РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016                                         № 76                               п. Персиановский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Персиановского  сельского поселения  «Благоустройство территории  Персиановского сельского поселения» на 2015 год  по итогам 2015 года

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2015 год  по итогам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Бутенко А.В.

Глава Персиановского

сельского поселения				             		 Р.В. Еремин

Приложение №1 к Постановлению № 76 от 29.02.2016г.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2015 год  по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 04.09.2013 № 170 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 6514,09 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 6514,09 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 6514,09 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. Фактическое выполнение работ составило 6514,09  тыс. рублей, кредиторская задолженность отсутствует.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство» (далее  –  Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Межевание земельных участков» (далее –  Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от № 170 от 04.09.2013 года утвержден план реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения  «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 6514,09 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено муниципальных контрактов на сумму 30590,3 тыс. рублей. Профинансировано из бюджета поселения -  6514,09 тыс. рублей или 100%, фактически выполнение работ составило – 6514,09 тыс. рублей или 100%, кредиторская задолженность отсутствует.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнены все 3 мероприятия:

1.1. «Организация уличного освещения в поселении» - восстановлено уличное освещение с установкой светильников, обеспечено освещение улиц; при плане 2991,36 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 2991,36 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.2 «Организация благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения» - увеличены площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении. При плане 3381,23 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 3381,23 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

1.3 «Прочее благоустройство» - улучшено санитарное  и эстетическое состояние поселка, при плане 141,5 тыс. рублей фактическое освоение средств составило 141,5 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

В рамках данного мероприятия был произведен:

- Ремонт сетей уличного освещения п. Кадамовский улиц Юбилейная, Молодежная, п. Персиановский ул. Кривошлыкова, Школьная

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 775,01 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено муниципальных контрактов на сумму 77,3 тыс. рублей. Профинансировано из бюджета поселения -  775,01 тыс. рублей или 100%, фактически выполнение работ составило 775,01 тыс. рублей, кредиторская задолженность отсутствует.

Мероприятие Подпрограммы 2 исполнено в полном объеме:

2.1 «Межевание земельных участков» - увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство.

В ходе проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» по итогам 2015 года установлено, что принятие дополнительных мер, корректировок и постановки задач не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории

Персиановского сельского поселения» на 2015 год по итогам 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение № 2

к Постановлению № 76

от 29.02.2016г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2015 год по итогам  2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Х | Х | Х | 6514,09 | 6514,09 | 6514,09 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация уличного освещения в поселении | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2991,36 | 2991,36 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Организация благоустройства и озеленения территории Персиановского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; Восстановление уличного освещения с установкой светильников, обеспечение освещения улиц | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3381,23 | 3381,23 | 3387,23 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Прочее благоустройство | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Улучшено санитарное и эстетическое состояние поселка | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
| 2. | Подпрограмма 2. Межевание земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | Х | Х | Х | 775,01 | 775,01 | 775,01 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Межевание земельных участков | Заместитель Главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Персиановского сельского поселения Бутенко А. В. | увеличена доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 775,01 | 775,01 | 775,01 |