РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование  «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02. 2025                                      № 48                            п. Персиановский

Об утверждении плана по смягчению рисков и мерах по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Персиановского сельского поселения в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Ростовской области», в целях защиты населения и территорий Персиановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций в период половодья 2025 года, а также предотвращения вредного воздействия паводковых вод на объекты экономики, руководствуясь Уставом Муниципального образования «Персиановское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Персиановского сельского поселения Октябрьcкого района Ростовской области в 2025 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав межведомственной оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров гидротехнических сооружений на территории Персиановского сельского

поселения Октябрьского района в 2025 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения	                             Д.В. Степаненко

Постановление вносит старший инспектор по

вопросам ПБ и ЧС

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Персиановского

сельского поселения

06.02.2025 г.  № 48

План

по смягчению рисков и мерах по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску

паводковых вод на территории Персиановского сельского поселения  Октябрьcкого района в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать постоянный мониторинг паводковой обстановки и немедленное представление информации в ЕДДС Администрации Октябрьского района при её ухудшении | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС | февраль – май 2025 года |  |
| 2. | Организовать работу сезонного водомерного поста и представление информации в Администрацию Персиановского сельского поселения. | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС | март 2025 года |  |
| 3. | Организовать мониторинг уровней воды, наполнения и состояния ГТС, а также обеспечить информационное взаимодействие с владельцами ГТС по сбросу, опорожнению водохранилищ на период паводка | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | апрель – май 2025 года |  |

| 4. | Обеспечить оперативное изучение прогнозов гидрометео обстановки и своевременное доведение их до населения и заинтересованных потребителей | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС | февраль – май 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Осуществлять обследование зон возможного затопления паводками, обеспечить постоянный контроль за развитием паводковой обстановки, а также за ледовой обстановкой в местах возможного образования заторов | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | февраль – апрель 2025 года |  |
| 6. | Осуществлять постоянный контроль за состоянием мостовых сооружений | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | февраль- апрель 2025 года |  |
| 7. | Осуществлять в зависимости от паводковой обстановки информационный обмен между заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по представлению оперативной информации | глава Администрации Персиановского сельского поселения | февраль – апрель 2025 года |  |
|  | 8.1.Немедленно организовать экстренное оповещение населения с использованием радио, телевидения, средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворового обхода | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС | На весь период паводка |  |
|  | 8.2. Провести комплекс мер по подготовке или проведению экстренной эвакуации населения в безопасные районы | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС |  |  |
|  | 8.3. Развернуть ПВР для пострадавшего населения | глава Администрации Персиановского сельского поселения |  |  |
|  | 8.4. Направить оперативные группы в предполагаемые районы затопления | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС |  |  |
|  | 8.5. Осуществлять непрерывный контроль за паводковой обстановкой, прогнозировать её дальнейшее развитие и возможные последствия | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС |  |  |
|  | 8.6. Перевести органы управления и силы муниципального звена в соответствующий режим функционирования и установить для них необходимый уровень реагирования в условиях сложившейся обстановки | глава Администрации Персиановского сельского поселения |  |  |
|  | 8.7. Обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | Начальник ЛТЦ МТЦТЭТ Морнев А.В. глава Администрации Персиановского сельского поселения |  |  |
|  | 8.8. Принять срочные меры по очистке от посторонних предметов, мешающих нормальному прохождению паводковых вод, участков мостовых переходов и других водопропускных пунктов на водных объектах | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
|  | 8.9. Обеспечить (при необходимости) незамедлительное принятие мер для предотвращения смыва в реки и водоёмы удобрений, ГСМ, бытовых отходов и недопущения других загрязнений | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселенияпо ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
|  | 8.10. Вывести в безопасное место материальные и культурные ценности (при необходимости) | глава Администрации Персиановского сельского поселения | на весь период паводка |  |
|  | 8.11. Принять меры по ограничению или прекращению деятельности предприятий и организаций потенциально опасных производств, попадающих в угрожаемую зону | глава Администрации Персиановского сельского поселения |  |  |
|  | 8.12. Осуществить мероприятия по приведению в готовность лечебно-профилактических учреждений к приему пострадавших и оказанию им всех видов медицинской помощи. Провести противоэпидемические и профилактические мероприятия с целью недопущения возникновения вспышек массовых инфекционных заболеваний среди населения. | глава Администрации Персиановского сельского поселения; главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района В.В. Подройкина |  |  |
|  | 8.13. Обеспечить бесперебойное снабжение формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ материально-техническими средствами, горюче-смазочными материалами, а также продуктами для питания личного состава | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству |  |  |
|  | 8.14. Принять меры по поддержанию общественного порядка в зоне затопления | Начальник ОП-3 А.Я. Комиссаров; глава Администрации Персиановского сельского поселения |  |  |
|  | 8.15. Обеспечить постоянное информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления и сил муниципального образования по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, о проводимых мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от затопления | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС | на весь период паводка |  |
|  | 9.16. Организовать осуществление инженерных мероприятий по защите населения и территорий от паводковых вод: - аварийные сливы из искусственных водных объектов; - отвод паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы; - подсыпку и укрепление берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.); - укрепление мостов, железных и автомобильных дорог, подготовку временных объездных путей и т.п. - укрепление и защиту систем тепло-,водо-, электроснабжения и связи и другие мероприятия в зависимости от складывающейся обстановки | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству; старший инспектор по вопросам ПБ и ЧС |  |  |

Старший инспектор

по делопроизводству и архивной работе                                                                                            Т.Н. Грачёва

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Персиановского

сельского поселения

от 06.02.2025 г.  № 48

Состав

межведомственной оперативной группы контроля за прохождением паводка и своевременного выявления негативных параметров ГТС на территории

Персиановского сельского поселения Октябрьского района

1.Степаненко Д.В. – председатель штаба, глава Администрации Персиановского сельского поселения;

2. Кундрикова Л.А. – секретарь штаба, старший инспектор  по вопросам ПБ и ЧС Администрации Персиановского сельского поселения;

Члены штаба:

3. Постригань Т.С. – начальник службы экономики и финансов Администрации Персиановского сельского поселения;

4. Молчан Н.В. – главный специалист по вопросам земельных и имущественных отношений  Администрации Персиановского сельского поселения;

5. Кругляк Е.Ю. - ведущий специалист по торговле, природным ресурсам и благоустройству Администрации Персиановского сельского поселения;

6. Парамонова М.А. – ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуре, строительству, транспорту и связи Администрации Персиановского сельского поселения;

7. Хиблина С.В. - старший инспектор по работе с молодёжью, культуре и спорту Администрации Персиановского сельского поселения;

8. Круковский В.С. - директор МУК СДК «Кадамовский»

Старший инспектор  по делопроизводству

и архивной работе                                                                                 Т.Н. Грачёва