Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация  Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2013 г.                       №14              п. Персиановский

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство территории

Персиановского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения  от 22.09.2011 № 256 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Персиановского сельского поселения», от 30.12.2011г N 317 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы»  за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов О.Г.Попову

Глава Персиановского

сельского поселения                                                       В.И.Карачанов

Приложение

К Постановлению Администрации

Персиановского сельского поселения

от 18.01.2013г.   №  14

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

По состоянию на 01.01.2013г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | Всего | 27434,4 | 3923,8 | 3923,8 | 19134,6 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 27434,4 | 3923,8 | 3923,8 | 19134,6 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 6647,7 | 1442,8 | 1442,8 | 2803,3 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6647,7 | 1442,8 | 1442,8 | 2803,3 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 2 «Озеленение территории поселения» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 5938,1 | 980,0 | 980,0 | 3284,3 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5938,1 | 980,0 | 980,0 | 3284,3 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 3 «Уборка стихийных свалок» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 499,2 | 399,2 | 399,2 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 499,2 | 399,2 | 399,2 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 4«Прочее благоустройство» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Персиановского сельского поселения | всего | 14349,4 | 1101,8 | 1101,8 | 13129,6 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 14349,4 | 1101,8 | 1101,8 | 13129,6 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Персиановского сельского поселения.

Реализация Программы позволила в 2012 году восстановить имеющиеся сети освещения, их реконструировать и построить новое на улицах поселков муниципального образования, благоустроить в жилых кварталах внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха.

Реализация данной Программы направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Персиановского сельского поселения:

-Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Персиановское сельское поселение»

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Персиановского сельского поселения

-Совершенствование эстетического вида Персиановского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

-повышение общего  уровня благоустройства поселения

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства .

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Итогом реализации Программы станут:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Общий  объем  программы в 2012г. составил 3923,8 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  3923,8 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»  в 2012г. бюджетные средства направлялись на:

(в тыс.руб.)

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет местный | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание зеленых насаждений |  | 980 | 980 |
|  | Уборка свалок |  | 399,2 | 399,2 |
|  | Отлов собак |  | 140,3 | 140,3 |
|  | Приобретение бензокосы, бензопилы |  | 37,3 | 37,3 |
|  | Приобретение банеров, комплектующих, хоз.товаров |  | 282,6 | 282,6 |
|  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения |  | 1442,8 | 1442,8 |
|  | Работа косильщиков |  | 123,9 | 123,9 |
|  | Штрафы |  | 10 | 10 |
|  | Противоклещевая обработка |  | 24,5 | 24,5 |
|  | Схема очистки (вып.раб.по исслед.сист.обор.отх.потреб.и разраб.ген.схемы очист.тер.Перс.сел.пос) |  | 98 | 98 |
|  | Выполнение работ по получению межевых дел на земельные участки |  | 385,2 | 385,2 |
| ВСЕГО: |  |  | 3923,8 | 3923,8 |

Плановые показатели составили за 2012 год : всего – 3923,8 тыс.руб., из них 3923,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 3923,8 тыс.руб., из них 3923,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

«Благоустройство территории Персиановского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013- | 2014- |
| 1 | восстановление и реконструкция уличного освещение, установка светильников в населенных пунктах | % | 65 | 70 | 90 | 90 |
| 2 | привлечение населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | соответствие объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу | % | 65 | 70 | 90 | 90 |

Начальник службы экономики и финансов                                                    О.Г.Попова