Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Персиановское сельское поселение»

Администрация Персиановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2024                                         274                           п. Персиановский

Об внесении изменений в муниципальную программу

Персиановского сельского поселения

«Благоустройство территории»

В соответствии с постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2024 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Персиановского сельского поселения от 19.09.2024 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района», распоряжением Администрации Персиановского сельского поселения от 26.09.2018 № 32 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Персиановского сельского поселения Октябрьского района Персиановского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Персиановского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на старшего инспектора.

Глава Администрации

Персиановского сельского поселения                                       Д.В. Степаненко

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Персиановского сельского поселения

от 25.12.2024 №274

Муниципальная программа

Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Персиановского сельского поселения

«Благоустройство территории Персиановского сельского поселения»

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 
2030 год, период реализации программы 1этап 2019-2024гг, 2 этап 2025 -2030г.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также основополагающими постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами профильных федеральных министерств.

Участие Администрации Персиановского сельского поселения в мероприятиях, направленных на благоустройство, заключается в разработке и финансовом обеспечении реализации программных мероприятий.

Раздел 1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере повышения уровня благоустройства территории Персиановского сельского поселения

1.Организация освещения улиц. Персиановское сельское поселение имеет 151 улиц и переулков (улиц -135, переулков – 16), на всех улицах населенного пункта имеется уличное освещение, доля освещенных улиц составляет 100%.

2. Организация обустройства и озеленения территории поселения.

В муниципальной собственности поселения находятся зеленые насаждения на площади 159 га.  Состояние зеленых насаждений требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб.

3. Прочие мероприятия по благоустройству территории.

На территории Персиановского сельского поселения имеются детская площадка, памятники общественные территории, периодически возникают свалки из-за перебоев в вывозе ТКО. Требует особого внимания вопросы благоустройства, памятников, памятных мест, ликвидация несанкционированных свалок, отлов бродячих собак, благоустройство общественных мест, приобретение оборудования и материалов необходимых для выполнения мероприятий по благоустройству, ликвидации сухой растительности.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства Персиановского сельского поселения

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства Персиановского сельского поселения являются комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Персиановского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями Персиановского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами, отлов животных без владельцев, приобретение коммунальной техники для обслуживания территории Персиановского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями муниципальной программы

Муниципальная программа не имеет взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Ростовской области.

4. Задачи государственного управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области. Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

-  Приказа Минстроя Российской Федерации» от 29.12.2021г. № 1042/пр. и «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и Правил благоустройства территорий муниципальных образований.

- Решение собрания депутатов Законодательного собрания Ростовской области «Об утверждении Правил благоустройства территорий городских, сельских поселений, городских округов Ростовской области» от 30.10.2017г №52.

I. ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программы Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной (комплексной) программы Персиановского сельского поселения | – | заместитель главы Администрации Персиановского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Персиановского сельского поселения | – | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной (комплексной) программы Персиановского сельского поселения | – | этап I: 2019-2024 годы; этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной (комплексной) программы Персиановского сельского поселения | – | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Персиановского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности; -Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Персиановского сельского поселения |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 265990,7 тыс. рублей: этап I- 174020,5 тыс. рублей; этап II – 91970,2 тыс. рублей. |
|  | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | Отсутствует. |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Персиановского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (спра-вочно) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Персиановского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности; Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Персиановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечен прирост качества благоустройства территории по отношению к 2019 году на 20% | МП | возрастание | га | статистический | 5,0 | 2023 год | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Решение Собрание Депутатов Персиановского сельского поселения 135 от 25.12.2024 «Об утверждении правил благоустройства чистоты и порядка на территории Персиановского сельского поселения» | Администрация Персиановского сельского поселения | Повышение удовлетворенности жителей Персиановского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания |  | - |  |
| 2. Цель муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности к 2030г и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечено уличное освещение; увеличена протяженность освещенных улиц и участков дорог | МП | На прежнем уровне | км | статистический | 53,9 | 2023 год | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | Правила Благоустройства | Администрация Персиановского сельского поселения | К 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния сетей уличного освещения |  |  | - |
| 3. Цель муниципальной программы: Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1 | Обеспечена нормативная обеспеченность зелеными насаждениями поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | МП | возрастание | га | статистический | 47,0 | 2023 год | 55,0 | 65,0 | 78,0 | 98,0 | Правила Благоустройства | Администрация Персиановского сельского поселения | Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г |  |  | МП |
| 4. Цель муниципальной программы: Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1 | Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства | МП | возрастание | га | статистический | 50,1 | 2023 год | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | Администрация Персиановского сельского поселения | Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства |  |  | МП |
| 5. Цель муниципальной программы: Доля перспективных земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля перспективных земельных участков | МП | возрастание | процентов | статистический |  | 2023 |  |  |  |  |  | Администрация Персиановского сельского поселения | Оформлены права собственности на бесхозное имущество; проведена инвентаризация земельных участков |  |  | МП |
| 6. Цель муниципальной программы: «Рациональное использование и охрана природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество ликвидируемых несанкционированных свалок | МП | возрастание | процентов | статистический | 5 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Администрация Персиановского сельского поселения | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения |  |  | МП |

*Указано расчетное значение показателя по актуализированным прогнозным значениям на 2025 – 2027 годы,

Примечание.

Используемые сокращения

МП – муниципальная программа;

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Персиановского сельского поселения

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» Ответственный за реализацию: Администрация Персиановского сельского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по комплексному решению проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Персиановского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечению и улучшению внешнего вида территории Персиановского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности | Повышение удовлетворенности жителей Персиановского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания |
| 1.1.2. | Выполнены мероприятия в соответствии с полномочиями Администрации Персиановского сельского поселения по организации освещения улиц и территории Персиановского сельского поселения | Улучшение качества наружного освещения, Совершенствование эстетического вида поселения в темное время суток, обеспечение безопасности передвижения граждан, снижение аварийности на дорогах, преступности. | Повышение энергетической эффективности к 2030г и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению |
| 1.1.3. | Выполнены мероприятия по благоустройству и озеленению территории Персиановского сельского поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | -Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -Создание зелёных зон для отдыха граждан; -Предотвращение сокращения зелёных насаждений -Приобретение и посадка саженцев деревьев -Удаление аварийных и старых деревьев | Выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории в соответствии с градостроительными санитарными, экологическими и другими нормами и правилами |
| 1.1.4. | Выполнены прочие мероприятия по благоустройству территории в соответствии с полномочиями Администрации Персиановского сельского поселения. | Приведение в надлежащее состояние мест захоронений, памятников и обелисков, ликвидация несанкционированных свалок, отлов животных без владельцев, приобретение материалов и оборудования для выполнения мероприятий по благоустройству | -Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; - Повышение уровня благоустройства территории поселения; - Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Персиановского сельского поселения. |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» Ответственный за реализацию: Администрация Персиановского сельского поселения. Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | Выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Персиановского сельского поселения

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Персиановского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» (всего) в том числе: | 19636,8 | 18163,6 | 8187,7 | 45985,1 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: | 19636,8 | 18163,6 | 8187,7 | 45985,1 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Бюджета Октябрьского района | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе в том числе: | 19336,8 | 18003,6 | 8024,7 | 45365,1 |
|  | Бюджет поселения (всего), из них: | 19336,8 | 18003,6 | 8024,7 | 45365,1 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Бюджета Октябрьского района | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (всего), в том числе в том числе: | 300,0 | 160,0 | 160,0 | 620,0 |
|  | Бюджет поселения | 300,0 | 160,0 | 160,0 | 620,0 |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Бюджета Октябрьского района | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Администрации Персиановского сельского поселения «Благоустройство»

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Администрация Персиановского сельского поселения «Благоустройство», (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Персиановского сельского поселения | – | муниципальная программа Администрации Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Признак «Участие муниципальных образований» | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнить полномочия Администрации Персиановского сельского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено уличное освещение во всех населенных пунктах поселения; увеличена протяженность освещенных улиц и участков дорог | возрастания | МП | км | 53,9 | 2023 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) |  |  | – |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечено достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами | возрастание | МП | га | 47,0 | 2023 | 55,0 | 65,0 | 78,0 | 98,0 | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) |  |  |  | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства | возрастание | МП | га | 50,1 | 2023 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнить полномочия Администрации Персиановского сельского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено уличное освещение поселения; увеличена протяженность освещенных улиц и участков дорог; Увеличена доля фактически освещенных улиц Персиановского сельского поселения; Улучшено качество наружного освещения. | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнены мероприятий по благоустройству и озеленению территории Персиановского сельского поселения -Увеличена площадь благоустроенных зелёных насаждений в поселении; -Предотвращено сокращения зелёных насаждений -Приобретены саженцы и организована их посадка | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приведены в надлежащее состояние места захоронений, памятники и обелиски, произведен отлов бродячих собак, приобретены материал и оборудование для выполнения мероприятий по благоустройству | МП | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнить полномочия Администрации Персиановского сельского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие1.1 (результат) Выполнены мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Персиановского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Персиановского сельского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Персиановского сельского поселения | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1 Выполнены мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений Персиановского сельского поселения | Приобретение (установка, выполнение работ) | Осуществление финансовой и практической деятельности Администрации Персиановского сельского поселения по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению территории Персиановского сельского поселения | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2 Выполнены мероприятия по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат)3. Реализация направления расходов, для отражения которых не предусмотрены обособленные направления расходов | Приобретение (установка, выполнение работ) | Приведение в надлежащее состояние мест захоронений, памятников и обелисков, отлов животных без владельцев, приобретение материалов и оборудования для выполнения мероприятий по благоустройству | единиц | 5 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе: | Х | 19336,8 | 18003,6 | 8024,7 | 45365,1 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения (всего), из них: |  | 19336,8 | 18003,6 | 8024,7 | 45365,1 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения |  | 19336,8 | 18003,6 | 8024,7 | 45365,1 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Персиановского сельского поселения, уличное освещение Персиановского сельского поселения |  | 10695,3 | 11043,1 | 5096,2 | 26834,6 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения (всего), из них: |  | 10695,3 | 11043,1 | 5096,2 | 26834,6 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения | 951 0503 78 4 01 21050 240 | 10695,3 | 11043,1 | 5096,2 | 26834,6 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений Персиановского сельского поселения |  | 8641,5 | 6960,5 | 2928,5 | 18530,5 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения (всего), из них: |  | 8641,5 | 6960,5 | 2928,5 | 18530,5 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения | 951 0503 78 4 01 21060 240 | 8641,5 | 6960,5 | 2928,5 | 18530,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Персиановского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Персиановского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнить полномочия Администрации Персиановского сельского поселения в вопросах организации освещения улиц и территории Персиановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения Персиановского сельского поселения | Х | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1 Выполнено техническое обслуживание уличного освещения, произведена замена сгоревших ламп уличного освещения, вышедших из строя светильников, реле -времени | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Обеспечено приобретение материальных запасов (лампы светильники, реле времени, фотореле и т.д.) для организации освещения улиц и территории Персиановского сельского поселения (всего) | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Обеспечено финансирование мероприятий по организации уличного освещения | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение нормативной обеспеченности зелеными насаждениями населенных пунктов поселения, в соответствии с градостроительными, санитарными, экологическими и другими нормами и правилами до 10% к 2030г» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 Обеспечено выполнение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений Персиановского сельского поселения | Х | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Х | Х |  |
| 2 | Контрольная точка 2.1. Выполнены мероприятия по финансовому обеспечению содержания рабочих по уходу за зеленными насаждениями и выполнению работ по уходу за зелеными насаждениями | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |  |
| . | Контрольная точка 2.2. Выполнены мероприятия по приобретению материалов и хоз. инвентаря, саженцев, для благоустройства и озеленения территории поселения | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) |  | нет информационной системы |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. (результат) Обеспечено выполнение мероприятий по содержанию и уборке территорий общественного пользования (парков, скверов, площадей) | Х | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 3.1. Организованы работы по приведению в порядок мест захоронений | При необходимости | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 3. 2. Заключен договор со специализированной организацией по отлову животных без владельцев | При необходимости | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
|  | Контрольная точка 3.3 Организованы работы по текущему ремонту памятников и обелисков, | апрель 2025г апрель 2026г апрель 2027г | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |
|  | Контрольная точка 3.4 Приобретены материальные запасы и основные средства для организации благоустройства территории поселения | апрель 2025г апрель 2026г апрель 2027г | Администрация Персиановского сельского поселения (Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи) |  |  |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Персиановского сельского поселения «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Персиановского сельского поселения (Главный специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Персиановского сельского поселения | – | муниципальная программа Персиановского сельского поселения «Благоустройство территории Персиановского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  |  | Значения показателя |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | 2023 год |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечено выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | возрастания |  | МП | процентов |  |  | 5 | 2023 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  | Администрация Персиановского сельского поселения (Главный специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | МП | процентов | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 100 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | МП | процентов | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 100 |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | МП | процентов | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

П – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат)3. Выполнены мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Выполнены работы | Оформление прав собственности на бесхозное имущество, проведение инвентаризации земельных участков установление на местности границ земельных участков с закреплением границ межевыми знаками и описанию их местоположения | единиц | 5 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ» (всего), в том числе: | Х | 300,0 | 160,0 | 160,0 | 620,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения (всего), из них: |  | 300,0 | 160,0 | 160,0 | 620,0 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения |  | 300,0 | 160,0 | 160,0 | 620,0 |
| 2 | Мероприятие (результат)1 Обеспечено выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Х | 300,0 | 160,0 | 160,0 | 620,0 |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения (всего), из них: |  | 300,0 | 160,0 | 160,0 | 620,0 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Персиановского сельского поселения | 951 0412 78 4 02 21310 240 | 300,0 | 160,0 | 160,0 | 620,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование органа местного самоуправления Персиановского сельского поселения, отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Персиановского сельского поселения, организации, учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий выполнить мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 3. (результат) Обеспечено выполнение мероприятий по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Х | Администрация Персиановского сельского поселения (Главный специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 3. 2. Заключены договора со специализированной организацией по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | При необходимости | Администрация Персиановского сельского поселения (Главный специалист по вопросам земельных и имущественных отношений) | Документация, подтверждающая факт оказания услуги / выполнения работ | нет информационной системы |